CREDEAL 서비스·플랫폼 고도화 개선 전략

및 단계별 로드맵 (Stage 0~5)

세션 전 산출물의 제품 관점 종합 — 레이어·서비스·문서 사다리·AI 파이프라인별 고도화 항목의 단일 실행 계획

"믿을 수 있게 → 채우기 쉽게 → 더 잘 설득하게 → 스스로 배우게 → 함께 거래하게"

2026년 7월  |  제품·개발 조직용 (Confidential)

# 목차

목차를 표시하려면 필드를 업데이트하세요 (F9)

※ Word에서 Ctrl+A → F9(필드 업데이트) 실행 시 목차가 생성됩니다.

# 1. Executive Summary

본 문서는 사업 전략 문서의 제품 실행편이다. 세션에서 도출된 모든 제품 산출물 — 기획안 v2.0, DEV_SPEC v2.0, 기술 감사 G1~G10, 온톨로지 v0.1, 코어 문서 스펙 4종(Pitch·티저·IM 이원화·Full IM), 부속요소 방안, 3대 효과 킬러 K1~K5, 에이전트 3막, /hub·/agora — 를 6개 스테이지의 단일 제품 로드맵으로 재정렬한다.

고도화의 논리 사슬은 다섯 마디다: ① 믿을 수 있게(신뢰 공학 — 수치·검증·재식별) ② 채우기 쉽게(충전 자동화 60%) ③ 더 잘 설득하게(문서 사다리 완성) ④ 스스로 배우게(암묵지·플라이휠) ⑤ 함께 거래하게(네트워크·에이전트·허브). 순서가 뒤집히면 실패한다 — 신뢰 없는 자동화는 사고를 배포하고, 축적 없는 에이전트는 환각을 실행한다.

실행 골자: Stage 0(신뢰 복원, 주 1~3) → Stage 1(딜 중심 재조립, 주 4~7) → Stage 2(충전·암묵지, 주 8~10) → Stage 3(생성 전환·이원화, 주 11~13) → Stage 4(네트워크·환류·공개 표면, 분기 2~3) → Stage 5(에이전트·허브, 3년차~). 각 스테이지는 완료 기준(DoD)과 금지 규칙(DO NOT)을 가지며, feature flag 하에 배포된다.

# 2. 현재 자산 진단 — 무엇이 있고 무엇을 바꾸나

## 2.1 보존할 세계 수준 자산

| 자산 | 내용 | 고도화 방침 |
| --- | --- | --- |
| AI 생성 파이프라인 | 7-Stage 순차 생성·SectionContext 앵커링·4중 가드레일·LLM Judge·Golden 자기진화·Fail-safe | 구조 유지 — 주입 지점에 신모듈 결합 (재작성 금지) |
| 재무 결정론화 | NOI·Cap·IRR·DCF·WALE 프로그래밍 계산 후 주입 | 가정값 외부화·범위화·배지만 추가 |
| 카톡 유통·추적 | OG 최적화·1탭 공유·열람 추적·리드 스코어·Hot Lead | 인박스 통합·CTA 위계 정리 |
| cre-fullim 자산 | Expert Workbench·Gate Review·Evidence 등급 (S6·데이터룸·검토의 기구현체) | 스키마 단일화 후 흡수 |

## 2.2 구조적 개선 대상 (기술 감사 종합)

| # | 문제 | 해법 | 스테이지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재무 수치 신뢰 균열 (NOI 불일치·과잉 정밀 DCF) | 공식 단일화·A등급 게이트·범위+출처 표기 | S0 |
| 2 | 입력 모순의 무검증 통과 | constraint-validator C01~12 게이트 | S0 |
| 3 | RAG 자기 오염 (전 생성물 인덱싱) | 승인본만 인덱싱·provenance 랭킹 | S0 |
| 4 | 발행 UX 마찰 (이중 저장·수동 캐시) | 발행 단일 플로우·OG 자동 동기화·캐시 버스팅 | S0 |
| 5 | 기능 확산 (Vibe 성격분석·아고라 등) | 3루프 외 선택화·보류 — 온보딩 필수 제거 | S0 |
| 6 | 문자열 레벨 시스템 (개념 부재) | 온톨로지 v0.1 적용 — 스키마·enum·규칙의 공용화 | S1 |
| 7 | 고품질 IM의 수동 입력 병목 | 충전 5경로 (공공 API·파생·OCR·음성·직접) 60% 자동 | S1~S2 |
| 8 | 수치의 사후 검출 (정규식 고고학) | NLG 마스크 주입 — 환각 원천 차단 | S3 |
| 9 | 단일 문서·단일 독자 | 공개 사다리 완성 (이원화·Full·B2B/B2C) | S3~S4 |
| 10 | 매칭 콜드스타트·블랙박스 | 설명 가능 매칭 → 크로스 매칭 → A2A | S3~S5 |

# 3. 고도화 전략 프레임 — 4레이어 관점

| 레이어 | 고도화 방향 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| L1 데이터 | 온톨로지가 전 파이프라인의 공용어가 되도록 — 스키마 적용·충전 자동화·provenance 전면화·grade 재정의 | assets 단일 원본·zoning_ordinance·location_hierarchy·assumptions 테이블 |
| L2 암묵지 | 모든 상호작용의 라벨화와 환류 — 관찰 우선·결정적 순간 1탭·기여 가시화(F1)·Give-to-Get(K1) | tacit_labels·im_edit_diffs·v_collective_insights |
| L3 서비스 | S1~S6를 딜 객체 중심으로 재조립 + 각 서비스에 수집 장치 내장 | 딜 워크스페이스 5탭·인박스 통합·설명 가능 매칭 |
| L4 표면 | 5탭 IA + 공개 사다리 뷰어군 + AEO·에이전트 관문(/agora·/hub) | TO-BE 홈(액션 큐)·grant 뷰어·MCP 엔드포인트 |

관통 원칙: 빅뱅 금지(병행 제공→사용 데이터로 퇴역) · 공유 URL 불변 · feature flag 하 배포 · provenance 없는 쓰기 금지 · 모든 신규 기능은 3루프 소속을 답할 수 있어야 함.

# 4. 서비스별 고도화 상세 (S1~S6)

| 서비스 | 현재 | 고도화 항목 | 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 메모·CRM (루프1 앵커) | 음성/텍스트 메모·AI 분류 | 온톨로지 슬롯 매핑(확인 칩)·고객 타임라인·'감' 필드 보존·통화 메모 | WAB 80%·주간 메모 10건+ |
| S2 딜 워크스페이스 (루프2 코어) | 딜카드 상세·IM 승인 분산 | 5탭 통합·충전 현황·제약 경고·발행 1버튼·아키타입 뱃지·문서 4종 파생·결과 회귀 모달 | 발행 소요 3분↓·A등급 50%+ |
| S3 유통·추적·인박스 | 소통관리함·열람 추적 | 인박스 3필터 통합·스마트톡-lite(cite_only·부재 모드·에스컬레이션)·CTA 위계·@명령 브로커 전용 | 야간 응대 90%+·Gate 1건+/IM |
| S4 매칭 | S/A/B/C 블랙박스 | 3단 하이브리드(하드 필터→아키타입→유사도)·사유 표시·경계 확장 제안·거절 태깅·역매칭 리포트 | 확인율 70%+·거절 태깅 60%+ |
| S5 공동중개 네트워크 | Gate·공동중개 제안(미개방) | 수동 파일럿→옵트인 보드·익명 요약(티저 규격)·평판 v1·합의 템플릿(배분 비개입) | 옵트인 30%+·성사 진행 3건+ |
| S6 전문가 딜룸 | 협력 벤더 리뷰(씨앗) | cre-fullim Expert Workbench 흡수·딜 단위 초대·섹션 권한·실명 기고→IM 삽입·정형 업무 3종 에이전트화 | 기고 건수·마켓 수수료 개시 |

# 5. 문서 사다리 고도화 — 6단 완성

| 문서 | 핵심 고도화 (스펙 확정분) | 스테이지 |
| --- | --- | --- |
| 수임 제안서 (Pitch) | 웜 6블록(진단·가격 의견[감정평가 부인]·마케팅 플랜·보고 약속·집합 지식·조건) + 콜드 모드(주소만 10분·가격 의견 금지) + 매도인 열람 추적 + 무산 태깅 | S1(웜)·S2(콜드) |
| 블라인드 티저 | SSoT-투영 분리·밴딩 규칙·재식별 시뮬레이터(k≥20 필수 게이트)·사진 안전성·궁금증 갭·CTA 3단·'내 조건으로 보기' 슬라이더(인사이트 센서)·퀵폼→intent 초안 | S3 |
| IM-Basic | public+검증 슬롯·위반건축물 조기 표기·B2C/B2B 렌더·링크 공유 유지 | S3 |
| IM-Pro | 렌더 정책 분리(문서 2개 아님)·동의 체인 8상태(브로커 24h·매도인 48h SLA)·NDA·grant URL·워터마크·재공유 감지·개인화 모듈(대출/세금 — 밴드+가정 배지) | S3~S3.5 |
| Full IM (pptx) | 발동 조건(기관·100억+·물류/NPL)·코어 7섹션 상속(재작성 0)·확장 선별·축약 Gate(자동 4+인간 1)·pptx 워커·grant 배포 | S4 |
| 실사 데이터룸 | Evidence visibility 등급(cre-fullim)·워터마크·감사 로그 — 후속 스펙 | S4~S5 |

# 6. AI 파이프라인 고도화 (G1~G10 실행 순서)

| 순서 | Gap | 조치 | 스테이지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G3 RAG 위생 / G4 입력 검증 / G6 등급 게이트 / G7 가정 정직화 | 인덱싱 조건·constraint 게이트·DCF A등급·assumptions 외부화 | S0 |
| 2 | G1 온톨로지 레이어 | asset-ontology·grade-engine(readiness 치환)·RAG 패싯 확장 | S1 |
| 3 | G5 아키타입 / G8 편집거리 캘리브레이션 | archetype-classifier(thesis 근거·매칭 공유)·diff 수집·Judge 보정 | S1~S2 |
| 4 | G2 NLG 마스크 / G10 이중 렌더 | 히어로·수익분석부터 단계 적용·B2B/B2C 프로파일·cross-validator 2차 안전망화 | S3 |
| 5 | G9 부분 재생성 | 필드→섹션 의존성 맵·앵커 갱신·비용 70%↓ | S3 |
| 6 | 에이전트 준비 | K2 반응 시뮬레이터(등급판)·F4 임계 자동 튜닝·정책 엔진화 | S4~S5 |

# 7. 단계별 로드맵 (Stage 0~5)

## Stage 0 — 신뢰 복원 (주 1~3) 『믿을 수 있게』

범위: 재무 단일화·C01~12·RAG 위생·발행 단일 플로우·Vibe 선택화·가정값 배지·DCF 게이트 + 온톨로지 DB 마이그레이션 착수

DoD: 수치 수정 요청 0건 · 입력 모순 통과 0건 · 발행 소요 50%↓ · 기존 URL 회귀 테스트 통과

## Stage 1 — 딜 중심 재조립 (주 4~7) 『하나의 딜, 하나의 화면』

범위: deals/assets 마이그레이션·딜 워크스페이스 5탭·TO-BE 홈(액션 큐)·공공 자동충전 30슬롯·아키타입 분류기·Pitch 웜 모드

DoD: 베타 10인 TO-BE 전환 · Pitch 실사용 5건 · 아키타입 뱃지 표시 100%

## Stage 2 — 충전·암묵지 (주 8~10) 『채우기 쉽게, 조용히 배우게』

범위: OCR 렌트롤·등기부·음성 슬롯 매핑·규모검토 PDF 변환·고객 타임라인·1탭 태깅(무산·거절)·편집 diff 수집·위반건축물 슬롯·Pitch 콜드 모드

DoD: A등급 IM 50%+ · 태깅 응답 60%+ · 콜드 Pitch 10분 이내

## Stage 3 — 생성 전환·사다리 완성 (주 11~13+) 『더 잘 설득하게』

범위: NLG 마스크(핵심 섹션)·B2B/B2C 이중 IM·티저 v2(재식별 게이트·슬라이더·퀵폼)·IM 이원화(동의 체인·워터마크)·인박스 통합·스마트톡-lite·설명 가능 매칭·부분 재생성

DoD: 마스크 구간 수치 오류 0 · 재식별 게이트 통과율 100% · Pro 요청→미팅 전환 측정 개시 · 야간 응대 90%+

## Stage 4 — 네트워크·환류·공개 표면 (분기 2~3) 『함께 쓰게』

범위: P2P 수동 파일럿→옵트인 보드·평판 v1 · K1 Give-to-Get 계층 · F1 플라이휠 계기판 · K4 자산 리포트 개시 · Full IM 통합(스키마 단일화→상속 파이프라인→기관 딜 파일럿) · /agora 1단계(딜 피드·가이드) · /hub 1단계(매수자 조건 에이전트 등록) · 유료 플랜

DoD: 크로스 매칭 진행 3건+ · 구독 전환 20%+ · Full IM 파일럿 1건(3일 내 산출) · 환류 카드 열람률 측정

## Stage 5 — 에이전트·허브 (3년차~) 『스스로 일하게, 함께 거래하게』

범위: 서브에이전트 L2~L3(소싱·마케팅·딜매니저)·응대 L4(야간 위임) · K2 시뮬레이터 · 전문직 정형 업무 3종(세무·법무·감평 — 첫 마켓 수수료) · 금융 사전조회(제휴) · K3 Buyer Passport · A2A 파일럿·허브 레지스트리 v1 · /agora 2단계(Q&A·분기 리포트)·/hub 2단계(MCP 엔드포인트)

DoD: 에이전트 제안 수락률 70%+(승격 조건) · 전문가 기고 유료 정산 개시 · A2A 감사 로그 전수 보존

## 7.1 스테이지 관통 게이트

| 게이트 | 규칙 |
| --- | --- |
| 신뢰 게이트 | 수치·재식별·유출 사고 발생 시 해당 트랙 즉시 동결·플래그 롤백 — '사고 1건 = 브로커 1명 이탈' |
| 순서 게이트 | Stage N의 DoD 미충족 시 N+1 착수 금지 (병행 설계는 허용, 배포 금지) |
| 자율성 게이트 | 에이전트 승격은 업무별·브로커별 수락률/오류율 데이터로만 — 일괄 ON 금지 |
| 범위 게이트 | 신규 기능은 3루프 소속·온톨로지 YAML 정합·provenance 의무의 3문 통과 후 착수 |

# 8. 품질·신뢰 체계 (전 스테이지 공통)

자동 게이트 4종: constraint-validator(C01~12) · 가드레일 4중+법정 문구 · 재식별 시뮬레이터(k≥20) · grade 게이트(DCF·티저 수익지표) — 인간 검토 진입 전 기계가 거른다.

DO NOT 통합 목록(발췌): 마스크 밖 수치 생성 · B등급 이하 DCF · 미승인 RAG 인덱싱 · 재식별 게이트 우회 · grant 외 Pro 배포 · NDA 전 gated 렌더 · 콜드 Pitch 가격 의견 · 외관 전경 사진 · 플랫폼 직거래 · N<5 집계 노출 · 수수료 배분 구현(법률 전) · OWL 도입 · URL 스킴 변경 · OCR 무확인 저장 · 에이전트 일괄 자율화.

검증 인프라: 타입 수준 유출 방지(TeaserView·RenderedIM에 정밀값 부재) · 온톨로지 YAML↔코드 CI 검증 · 라우트 스냅샷 · 가드레일 테스트 케이스 · E2E(발행·동의 체인·재식별).

# 9. 지표 체계 (제품 관점)

| 범주 | 지표 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 앵커(루프1) | WAB · 주간 메모 · 타임라인 사용 | 80% · 10건+ · 60%+ |
| 코어(루프2) | 월 IM 4건+ · A등급 50%+ · 발행 3분↓ · IM 열람 10+/Gate 1+ · Pro→미팅 전환 | 90일 내 |
| 문서 사다리 | 티저→Basic 전환 · Basic→Pro 요청률 · Pitch→수임 전환 · Full IM 산출 3일↓ | S3~S4 |
| 신뢰 | 수치 오류 · 입력 모순 · 재식별 사고 · 유출 사고 | 전부 0 |
| 플라이휠 | 태깅 응답 60%+ · diff 동의 80%+ · 편집거리 하향 · 결과 회귀 입력률 | 지속 추세 |
| 네트워크·생태계 | 옵트인 30%+ · 크로스 매칭 3건+ · 에이전트 수락률 70%+ · 조건 에이전트 등록 수 · AEO 인용 | S4~S5 |

# 10. 결론

이 로드맵의 특징은 신기능의 목록이 아니라 순서의 규율이라는 점이다. 믿을 수 있게 만들기 전에 자동화하지 않고, 채우기 쉽게 만들기 전에 사다리를 완성하지 않으며, 축적이 증명되기 전에 에이전트를 깨우지 않는다. 각 스테이지의 산출물은 다음 스테이지의 전제조건이며 — 온톨로지 없이 마스크가, 마스크 없이 에이전트 응대가, 파일럿 없이 A2A가 성립하지 않는다.

제품 조직에 요구되는 것은 두 가지다: 스테이지 게이트를 존중하는 인내, 그리고 DO NOT 목록을 지키는 절제. 이 둘이 지켜지면 로드맵의 끝에서 크리딜은 '기능이 많은 앱'이 아니라 — 브로커가 매일 열고, 스스로 배우고, 함께 거래하는 시장의 운영체제가 된다.