CREDEAL 제품 전략 및 고도화 방안

가치 극대화와 초기 사업 성공을 위한 통합 전략 · 골디락스 론칭 계획

대상 자산군: 꼬마빌딩 · 물류센터 · 개발부지  |  2026년 7월

내부 전략 문서 (Confidential)

# 목차

목차를 표시하려면 필드를 업데이트하세요 (F9)

※ Word에서 문서를 연 뒤 Ctrl+A → F9(필드 업데이트)를 실행하면 목차가 생성됩니다.

# 1. Executive Summary

핵심 진단. 크리딜의 본질은 'AI IM 생성기'가 아니라 '딜을 만들어내는 유통·설득 인프라'다. 매물 메모 → 블라인드 딜카드(티저) → 모바일 IM → 카카오톡 배포 → 열람 추적 → 리드 스코어링 → 매칭으로 이어지는 퍼널은 국내 상업용 부동산 시장에서 유일하며, 조회 도구에 머무는 밸류맵·디스코가 구조적으로 따라오기 어려운 영역이다.

핵심 전략. 제품을 기능 나열이 아닌 3개 루프로 재편한다: ① 매일 쓰는 앵커(메모·CRM), ② 딜 자산화(딜카드→IM→추적), ③ 브로커 간 네트워크(Gate 기반 공동중개). 리드는 중앙 커뮤니티가 아니라 브로커가 배포하는 콘텐츠의 말단에서 포획하고, 그 소유권은 브로커에게 귀속시킨다. 온톨로지 기반 표준 스키마는 IM 품질 도구인 동시에 향후 브로커 네트워크(한국형 CRE MLS)의 공용 프로토콜이 된다.

3대 최우선 과제(P0). ① 재무 수치 신뢰성 복원(NOI 공식 통일, 과잉 정밀 DCF의 조건부 표시), ② 발행 워크플로 단일화(이중 저장·수동 캐시 초기화 제거), ③ 기능 정리(Vibe 사진 성격분석 선택화, 아고라 보류). 신뢰는 이 시장에서 채택률과 동의어이며, 수치 사고 1건이 브로커 1명의 이탈로 직결된다.

론칭 요약. 강남·서초·성수 꼬마빌딩(30~200억)에 집중해 베타 10인으로 시작, 90일 내 활성 브로커 50인·유료 전환 테스트까지 도달하는 골디락스 계획을 7장에 제시한다. 성공 기준은 다운로드 수가 아니라 '브로커가 IM 열람 추적 화면을 매일 여는가'이다.

# 2. 시장 환경과 문제 정의

## 2.1 2026년 시장 환경

꼬마빌딩이 거래 회복 주도. 서울 상업용 거래 반등을 소형 자산이 견인하고 있으나, 수익률 악화·매수 관망으로 딜 성사 난이도는 높아진 상태.

물류센터 시장 재편. 거래의 약 38%가 경·공매, 채무인수 등 NPL 성격이며 2026년 펀드 만기 물량이 대거 출회. 정상 매매 위축 속에 특수 딜 역량을 가진 중개인에게는 오히려 기회.

경쟁 심화와 정보 우위 붕괴. 중개사무소 급증으로 건당 경쟁·공동중개 수수료 분할이 심화. 밸류맵·디스코·부동산플래닛이 실거래가·소유 정보를 대중화하면서 '정보 독점'이라는 브로커의 전통적 무기가 소멸.

## 2.2 브로커의 3대 페인포인트

| 페인포인트 | 실태 | 크리딜의 대응 지점 |
| --- | --- | --- |
| ① 매물 소싱 병목 | 콜드콜·등기부·지인망 의존. 전속중개 부재로 매물 파편화 | 수임 제안서 자동화(5.2), 향후 P2P 매물 유통망(6장) |
| ② 밸류에이션·설득 근거 부족 | IM 작성 3~7일, 외주 시 50~200만원. 호가 조정 설득 자료 제작에 과다한 품 | 모바일 IM 5분 생성 — 현재 코어 가치 |
| ③ 길고 깨지기 쉬운 딜 사이클 | 6개월~1년+, 성공보수 100% 구조. 매수자 온도 파악은 감에 의존 | 열람 추적·리드 스코어링·매칭 — 이미 구현된 차별점 |

## 2.3 기회 정의

공개 데이터의 대중화로 브로커의 생존 조건은 '정보 제공자'에서 '데이터로 딜을 만들어내는 딜메이커'로 이동했다. 그러나 이 전환을 도와주는 도구는 시장에 없다. 조회 플랫폼(밸류맵·디스코)은 오히려 브로커의 우위를 해체하는 편에 서 있다. 크리딜의 기회는 명확하다: 브로커만의 무기를 만들어주는 편에 서는 유일한 B2B 인프라.

# 3. 제품 현황 진단

## 3.1 강점 — 지킬 것

| 강점 | 내용 | 전략적 의미 |
| --- | --- | --- |
| 카톡 네이티브 유통 | 티저(딜카드)→IM→OG 최적화→1탭 공유. 투자자 85%가 카톡으로 매물 수신하는 현실에 정합 | 경쟁 조회 플랫폼이 구조적으로 취약한 영역 |
| 퍼널 인프라 | 열람 추적, 교차 채널 리드 스코어(80점+ 알림톡), Hot Lead, 매칭, 58종 이벤트 | '문서 생성기'가 아닌 '딜 인프라'의 증거 |
| 3중 가드레일 + 블라인드 | Disclosure/Hallucination/Risk Boundary. 매물 유출 공포를 정면 해결 | 브로커 채택의 최대 심리 장벽 해소 = 해자 |
| 골든셋·용어사전 루프 | 현장 언어를 AI 품질 자산으로 축적 | 장기적으로 가장 방어력 있는 데이터 해자 |

## 3.2 보완 포인트 — 심각도 순

| # | 보완 포인트 | 핵심 문제 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재무 수치 신뢰성 | NOI 공식이 문서 간 불일치(관리비를 비용/수입으로 상반 처리). 부족한 입력으로 10년 DCF·WACC·NPV까지 산출하는 과잉 정밀 | 공식 단일화·코드 검증. DCF는 데이터 A등급일 때만 옵션. 수치는 범위(±)와 출처 표기 |
| 2 | 기능 확산 | Vibe 사진 성격분석(관상 AI 인상), 매거진·캠페인·모닝인텔·아고라 등 표면 과다 | 3루프 외 기능은 선택화·보류. 온보딩 필수 단계에서 제거 |
| 3 | 입력 병목 | 고품질 IM의 관건인 층별 임대차를 모바일 수동 타이핑에 의존 | 계약서·등기부 촬영 OCR, 음성 렌트롤, 공공데이터 자동 파생 |
| 4 | 발행 UX 마찰 | 투자요약/OG 이중 저장, 카카오 캐시 수동 초기화 안내 | 단일 발행 플로우, OG 자동 동기화, 서버측 캐시 버스팅 |
| 5 | 매칭 콜드 스타트 | 본인이 등록한 매수 의향만 매칭 — 네트워크 효과 부재 | Gate 기반 브로커 간 크로스 매칭으로 확장(6장) |
| 6 | 법적 방어 | '검증 완료' 뱃지 근거, AI 생성 수익률의 표시광고·공인중개사법 리스크 | 법정 문구 준수 체크를 가드레일에 추가, 전문가 기고로 신뢰 격상(6장) |

# 4. 제품 전략 프레임

## 4.1 3대 전략 원칙

리드는 광장이 아니라 말단에서. 중앙 커뮤니티(아고라형)는 이중 콜드스타트와 '누구의 고객인가' 갈등을 만든다. 브로커가 배포하는 모든 IM·딜카드를 리드 포획 접점으로 만들고 소유권을 브로커에게 귀속시킨다.

철저히 브로커 편에 선다. 브로커의 비공개 데이터(렌트롤·호가·매도 사유)는 격리·보호한다. B2C 트래픽 플랫폼은 이해충돌 때문에 이 포지션을 취할 수 없다 — 이것이 구조적 차별점이다.

검토 자료가 아니라 딜 문서. 산출물은 브로커가 참고하는 화면이 아니라, 고객에게 그대로 보내고 열람이 추적되는 설득 자산이어야 한다.

## 4.2 3루프 제품 구조

| 루프 | 구성 | 역할 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 루프 1 매일 쓰는 앵커 | 음성/텍스트 메모, AI 분류, 고객별 타임라인 CRM | 리텐션. IM은 수임 시에만 쓰는 에피소드성 — 매일 여는 이유를 제공 | 메모 우수, 고객 타임라인 보강 필요 |
| 루프 2 딜 자산화 | 딜카드→IM→수임 제안서→배포→추적→스코어링 | 코어 가치·수익화 대상 | 구현됨, P0/P1 개선 필요 |
| 루프 3 브로커 네트워크 | Gate 기반 딜카드↔매수의향 크로스 매칭, 평판 시스템 | 해자. 참여자가 늘수록 가치 증가 — 한국형 CRE MLS | 부품 존재(Gate·공동중개 제안), 미개방 |

## 4.3 경쟁 차별화

### vs. 밸류맵·디스코·부동산플래닛 (조회 플랫폼)

| 구분 | 조회 플랫폼 | 크리딜 |
| --- | --- | --- |
| 본질 | 데이터를 '본다' (조회 도구) | 딜 문서를 '만들고 유통한다' (산출·유통 도구) |
| 주 사용자 | 일반인+중개사 혼합 (B2C 트래픽) | 브로커 전용 (B2B SaaS) |
| 데이터 | 공개 데이터만 | 공개 데이터 + 브로커 비공개 정보 결합 |
| 산출물의 종착지 | 브로커의 참고 화면에서 종료 | 고객 카톡 → 열람 추적 → 리드 → 매칭 |

### vs. 디스코 AI자동설계 (규모검토·설계도면·보고서)

정면 경쟁이 아닌 레이어 차이다. 디스코는 '이 땅에 뭘 지을 수 있나'(검토), 크리딜은 '왜 지금 사야 하나'(설득)에 답한다. 전략은 세 가지. 첫째, 설계 엔진을 만들지 말고 소비하라 — 브로커가 뽑은 규모검토 결과를 IM의 신축 시나리오 섹션으로 자동 변환해, 경쟁사 산출물조차 크리딜의 재료가 되는 포지션을 취한다. 둘째, 겹치는 전장(개발부지·노후 꼬마빌딩)에서는 숫자로 이겨라 — 렌트롤·호가 데이터로 '신축 시 예상 임대수익→사업수지→개발 마진'까지 연결한다. 공공데이터만 가진 디스코는 불가능하다. 셋째, 메시징은 '누가 보느냐'로 — "설계 보고서는 대표님이 봅니다. 크리딜 IM은 매수자가 보고, 누가 몇 분 봤는지 알려드립니다."

### vs. 카카오톡

경쟁하지 않는다. 카톡은 연락 수단, 크리딜은 카톡 위에서 작동하는 딜 콘텐츠·상담 레이어다. 고객을 다른 메신저로 옮기려는 시도는 반드시 실패한다.

## 4.4 데이터 전략 — 온톨로지는 프로토콜이다

표준 스키마 채택. 꼬마빌딩·물류센터·개발부지 자산군별 속성 마스터 리스트(도로접면 12분류·가중치, 명도 리스크 등급, 물류 스펙 등)를 SSoT 스키마로 채택하고, 데이터 품질 등급을 이 스키마 기준으로 재정의.

NLG 마스크. 검증된 필드값 + 통제된 문장 템플릿으로 B2B(기관용)·B2C(개인 자산가용) 이중 IM을 동일 소스에서 생성. LLM 자유 생성 대비 환각·법적 리스크를 구조적으로 축소.

정합성 검증. Cap Rate=NOI÷매각가 일치, 용적률≤용도지역 상한 등 SHACL식 규칙을 Hallucination Guard에 통합 — 수치 사고를 시스템 차원에서 차단.

설명 가능한 매칭. SWRL형 규칙(예: 공실률<3% ∧ WALT≥2.5년 → 초안정 수익형)으로 매칭 사유를 표시. 블랙박스 매칭 대비 브로커 신뢰 확보.

구현 원칙 — '온톨로지적으로 사고하고, 관계형으로 구현한다.' 트리플스토어·OWL 추론엔진은 현 단계 과잉. 계층 테이블·enum·규칙 엔진·검증 함수로 동일 효용을 확보한다. 병목은 표현이 아니라 충전이다 — 공공데이터 자동 파생과 AI 추출(메모·OCR→스키마 슬롯)로 채운다.

전략적 함의. 이 스키마는 루프 3의 공용어다. 브로커 간 크로스 매칭은 같은 어휘로 매물을 기술할 때만 작동한다 — 온톨로지의 최종 가치는 IM 품질이 아니라 네트워크 프로토콜 선점이다.

# 5. 고도화 개선 방안 (우선순위)

## 5.1 P0 — 신뢰 복원 (론칭 전 필수)

| 과제 | 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 재무 엔진 단일화 | NOI 공식 통일·코드 검증, DCF/NPV는 데이터 A등급일 때만 옵션 표시, 수치 범위(±)·산출 근거·출처 표기, 이상값(예: Cap 1.7%) 노출 경고 | 수치 사고 0건 — 브로커·투자자 신뢰의 전제 |
| 발행 플로우 통합 | 투자요약+OG 단일 저장, 제목 편집 시 OG 자동 동기화, 캐시 버스팅 서버 처리 | 발행 소요·이탈 감소, '5분 생성' 약속 실현 |
| 기능 정리 | Vibe 사진 성격분석 선택화(온보딩 필수 제거), 아고라 보류, 명함은 경력·실적 중심 유지 | 온보딩 이탈 감소, 전문가 이미지 보호, 개발 집중 |

## 5.2 P1 — 채택률 견인 (론칭 초기 30~60일)

| 과제 | 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 입력 자동화 | 임대차계약서·등기부 촬영 OCR→렌트롤 자동 파싱, 음성 렌트롤 입력, 용도지역·도로접면·용적률 여유분 공공데이터 자동 파생 | A등급 IM 비율 상승 — 품질 병목의 근본 해소 |
| 온톨로지 스키마 1단계 | 자산군별 속성 마스터 리스트를 SSoT에 적용, 데이터 품질 등급 재정의 | IM 품질 표준화 + 네트워크 프로토콜 기반 확보 |
| 수임 제안서(Pitch) 자동화 | IM 데이터 90% 재활용해 매도인용 '이렇게 팔겠습니다' 문서 생성. 열람 추적 화면을 전속 수임의 근거로 제시 | 브로커 최대 병목(매물 확보)을 직접 지원 — 강력한 채택 유인 |

## 5.3 P2 — 전환·확장 준비 (60~90일)

| 과제 | 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 스마트톡-lite | IM 뷰어 내 채팅 위젯 + 매물 컨텍스트 + 소통관리함 연동. FAQ 자동응답은 검증 데이터 인용·출처 표기만, 부재 모드는 정보 안내+방문 예약 접수만. 재무 생성(@계산 등)은 브로커 코파일럿 전용 | 야간·부재 리드 이탈 방지. 대화 인프라는 역할 기반(co_broker·professional 확장 대비)으로 설계 — 딜룸의 토대 |
| B2B/B2C 이중 IM | NLG 마스크로 매수자 유형별 버전 자동 생성 | 기관·개인 자산가 각각에 최적화된 설득 |
| 설명 가능 매칭 | 규칙 라이브러리 10선 탑재, 매칭 사유 표시, 브로커 규칙 토글 | 매칭 신뢰도·활용률 상승 |
| 골든셋 자동 수집 | 양식 제출 대신 브로커의 실제 편집 diff를 기본 수집 경로로 | AI 품질 개선 루프 상시화 |

## 5.4 보류·제외 목록

아고라(투자자 커뮤니티): 이중 콜드스타트·리드 소유권 갈등. 대외 표면이 필요하면 최후순위에 '블라인드 딜 공개 피드'(문의는 소유 브로커에게 라우팅)로 대체.

스마트톡 풀버전(27개 API 연동·프로액티브 메시지 5종·다국어): MVP 검증 후 단계 도입.

전문가용 독립 도구: 딜룸 참여 데이터가 수요를 증명한 뒤 검토.

그래프 DB·KG-RAG: 브로커 수백 명·매물 수만 건 규모에서 재검토.

# 6. 확장 로드맵 — 4단계

| 단계 | 내용 | 가치·해자 | 전제 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 개인도구 정착 (현재~90일) | 루프 1·2 완성. 리드는 IM/딜카드 말단에서 포획 | 채택 장벽 낮은 단독 가치 — 브로커 밀도 확보 | P0·P1 완료 |
| 2. 브로커 P2P 네트워크 (2~3분기) | Gate 기반 딜카드↔매수의향 크로스 매칭, 성사 이력·응답 속도 평판 뱃지 | 모방 불가능한 네트워크 효과 — 한국형 CRE MLS | 권역 내 활성 브로커 30~50인, 표준 스키마 |
| 3. 전문가 딜룸 (3~4분기) | 세무사(양도세)·건축사(가설계)·법무사(권리분석)를 딜 단위로 초대, 실명·자격 표시 모듈로 IM에 기고 | IM이 'AI 문서'에서 '전문가 검증 문서'로 격상 — 법적 방어 강화 + 수익화 | 역할 기반 대화 인프라(스마트톡-lite) |
| 4. 블라인드 공개 피드 (선택·최후순위) | 읽기 전용 딜카드 피드, 모든 문의는 소유 브로커에게 라우팅 | 커뮤니티 없는 안전한 대외 수요 표면·SEO | 1~3단계 안정화 |

## 6.1 수익 모델 진화

| 단계 | 모델 | 논리 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | IM·딜카드 무료 | 유통망에 매물 공급 확보 — 네트워크의 원료 |
| 1~2단계 | 브로커 구독 (추적·CRM·매칭·수임 제안서) | 매일 쓰는 도구에 과금 — 월 구독 SaaS |
| 2~3단계 | 네트워크 성사 딜 수수료 셰어 | 공동중개 성사 가치의 일부 — 거래액 연동 수익 |
| 3단계 | 전문가 마켓플레이스 수수료·구독 | 브로커→전문가 리드 공급의 대가 |

# 7. 골디락스 초기 론칭 계획 (90일)

## 7.1 골디락스 범위 설정

| 기준 | Too Cold (과소) | Goldilocks (적정) | Too Hot (과잉) |
| --- | --- | --- | --- |
| 지역 | 특정 동 1곳 | 강남·서초·성수 (GBD+성수 상권) | 수도권 전역 |
| 자산군 | 꼬마빌딩만 | 꼬마빌딩 중심 + 물류·개발부지 서브 (기존 특화 필드 활용) | 전 자산군 동시 |
| 기능 | IM 생성만 | 루프 1+2 (메모·딜카드·IM·추적·수임 제안서) | P2P·딜룸·스마트톡 풀버전 동시 오픈 |
| 사용자 | 베타 10인 유지 | 10인 → 50인 (권역 내 초대제) | 공개 가입 무제한 |
| 가격 | 무기한 전액 무료 | 무료 코어 + 90일차 유료 전환 테스트 | 초기부터 고가 구독 강제 |

초점 선정 논리. 강남·서초·성수 꼬마빌딩(30~200억)은 ① 제품 적합도 최고(IM 최적화 대상), ② 딜 밀도·브로커 밀도가 전국 최고로 네트워크 효과 실험에 유리, ③ 기존 베타 10인(제이에스부동산)의 활동 권역과 일치, ④ 개인 자산가 매수자의 카톡 수신 관행에 정확히 부합하기 때문이다. 물류·개발부지는 배제하지 않되(특화 필드 이미 존재) 마케팅 초점에서만 제외한다.

## 7.2 90일 실행 계획

### Day 1~30: 신뢰 복원 + 베타 심화

P0 완료: 재무 엔진 단일화, 발행 플로우 통합, Vibe 성격분석 선택화.

베타 10인 집중 운영: 주 1회 피드백 세션, 편집 diff 자동 수집 가동, 골든셋 50개·용어사전 100개 목표.

핵심 습관 형성: 브로커당 주 3회 이상 메모 입력, 월 IM 2건 이상 발행 유도.

측정: IM 생성→발행 완료율, 발행 소요 시간, 수치 관련 수정 요청 건수(0건 목표).

### Day 31~60: 채택 유인 강화 + 확대 준비

P1 배포: 계약서 OCR 렌트롤, 공공데이터 자동 파생, 온톨로지 스키마 1단계, 수임 제안서.

확대 모집: 베타 브로커 추천 기반 초대제로 강남·성수 권역 30인까지 확대(공동중개 파트너 우선 — 루프 3 사전 포석).

성공 사례 확보: '크리딜 IM으로 전속 수임' 또는 '열람 추적으로 매수자 발굴' 사례 3건 이상 문서화.

측정: A등급 IM 비율, 수임 제안서 사용률, IM당 열람자 수·Gate 요청 수.

### Day 61~90: 전환 검증 + 네트워크 파일럿

50인 도달 + 스마트톡-lite 배포(IM 내 위젯, 통제 응답 원칙 적용).

유료 전환 테스트: 추적·CRM·수임 제안서를 묶은 구독 플랜 제시, 결제 의사 검증(목표 전환율 20%+).

P2P 파일럿: 상호 신뢰가 있는 브로커 2~3쌍 간 Gate 크로스 매칭을 수동 중개로 실험 — 시스템 개방 전 규칙·수수료 관행 학습.

측정: 주간 활성률, 구독 전환율, 크로스 매칭 시도→성사 진행 건수.

## 7.3 핵심 KPI

| KPI | 90일 목표 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 주간 활성 브로커 (WAB) | 40인+ (등록 50인 중) | 루프 1 앵커의 작동 여부 — 최우선 지표 |
| 브로커당 월 IM 발행 | 4건+ | 코어 가치 사용 강도 |
| IM당 열람자 / Gate 요청 | 열람 10인+ / Gate 1건+ | 유통·설득 자산으로서의 실효 |
| Hot Lead → 실제 미팅 전환 | 30%+ | 리드 스코어의 영업 기여 증명 |
| AI 초안 대비 편집률 | 하향 추세 | 골든셋 루프의 품질 개선 프록시 |
| 유료 전환 의사 | 테스트 대상의 20%+ | 수익 모델 검증 |

## 7.4 리스크와 대응

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| 조회 플랫폼의 IM 기능 카피 | 브로커 비공개 데이터·카톡 퍼널·네트워크는 카피 불가. B2C 트래픽 플랫폼의 이해충돌(브로커 편들기 불가)을 영업 메시지로 활용. 속도전 대신 데이터·네트워크 선점 |
| 브로커의 데이터 입력 저항 | 입력 자동화(P1) 최우선 배포. '입력은 사진·음성으로 끝'을 온보딩 표준으로 |
| 매물 유출 우려로 인한 미채택 | 데이터 격리 정책 문서화·계약 명시, 블라인드 기본값, 베타 브로커의 증언 활용 |
| AI 수치·표현의 법적 문제 | NLG 마스크 통제 생성, 법정 문구 준수 가드레일, 면책·출처 표기, 3단계 전문가 기고로 근본 보강 |
| 확장 시 품질 저하 | 초대제 유지, 권역 밀도 우선(넓히기보다 깊게), 데이터 품질 등급 게이트 |

# 8. 결론

크리딜의 코어(딜카드→IM→추적)는 이미 시장에서 가장 뾰족하다. 지금 필요한 것은 기능 추가가 아니라 세 가지다: 수치 신뢰성 복원, 입력 자동화, 주변 기능 정리. 그 위에서 강남·성수 꼬마빌딩에 90일간 집중해 '브로커가 매일 여는 도구'를 증명하고, Gate 구조를 브로커 간 유통망으로 여는 순간 크리딜은 도구에서 시장 인프라로 전환된다.

전략의 한 줄 요약: "브로커 편에 서서, 딜 문서를 만들고, 말단에서 리드를 잡고, 표준 어휘로 네트워크를 연다."

부속 실행 원칙. ① 모든 신규 기능은 3루프 중 어디에 속하는지 답할 수 있어야 한다. ② 고객 대면 수치는 검증된 필드값과 출처 없이는 표시하지 않는다. ③ 네트워크 개방 전까지 초대제·권역 밀도를 유지한다.